## Slide 1
LSTM 앙상블을 이용한 부동산 가격예측

## Slide 2: 프로젝트 일정
역할 | 12 |  | 1 |  |  |  | 
 | 18-20 | 23-27 | 30-3 | 6-10 | 13-17 | 20-23 | 27-28
PM. 관리 | 프로젝트 주제 선정 팀원 역할 분담 | 프로젝트 수행을 위한 자료 수집 기획 문서 정리 | 문서 템플릿 배포 | 문서 작업 | 문서 작업 | 문서 최종본 | 발표
개발/코드 |  | 개발환경 구축,결정 | 모델링 개발 진행 | 구현 개발 진행 피드백 | 테스트 | 수정, 완료 | 
웹/시각화 |  | 기반 기술 파악 | 관련기술 스터디 코딩 | 코딩 |  |  | 
DB/데이터 |  | 수집할 데이터 선정 수집방법 스터디 | 크롤링/스크래핑 데이터 수집 | 크롤링/스크래핑 데이터 수집 |  |  | 

## Slide 3: 프로젝트 팀원
역할 | 이름
팀장 | 남명민
데이터 처리(수집, 전처리, 정제, 분석) | 안상후
웹디자인, 시각화 | 류재욱
코드 작성/관리 | 문태일
웹설계 | 김남혁

## Slide 4: 부동산 가격에 영향을 미치는 팩터

## Slide 5: 최종 서비스 모형
지역별 매매가격 분석 및 예측
여러 팩터를 활용할 수 있도록 시계열 분석 모델인 LSTM을 이용해 작업 진행 (앙상블 활용)
지도 및 그래프 형태 혼용
전국, 도시, 구, 동 단위로 매매 가격 동향 서비스
Vue.js 와 Django 연동해 서비스
지도+그래프형 대시보드 형태

## Slide 6: 최종 서비스 참고 사이트

## Slide 7: UML

## Slide 8: 서비스 구조